Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

**«Дом детского творчества»**

муниципального образования – Пригородный район РСО-Алания

**Приказ**

**от 21.06.2019 года** **№ 49**

**О подготовке к новому 2019-2020 учебному году**

На основании распоряжения Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 5 июня 2018 года №192-р «О подготовке образовательных учреждений к началу 2018/2019 учебного года», рекомендациями письма Министерства образования и науки РФ, Министерства РФ по делом ГО и ЧС и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 марта 2008 г. № АФ-102/09; 43-828-19; 05/2050-8-23 «О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году», вцелях качественной подготовки МБУДО ДДТ к новому 2019-2020 учебному году, **приказываю:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке МБУДО ДДТ к новому 2019-2020 учебному году и отопительному сезону. (Приложение 1)
2. Утвердить состав комиссии для проведения приемки здания и территории ДДТ перед началом нового учебного года. (Приложение 2)
3. Зам.директора по АХЧ Алборовой А.А.

* Организовать подготовку ДДТ к началу 2019-2020 учебного года.
* Подготовить ДДТ к приему межведомственной комиссии до 25.08.2019г.
* Организовать выполнение мероприятий, предусмотренных планом (приложение 1)
* Укомплектовать средствами пожаротушения и инструментом, наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Обеспечить обслуживание систем автоматической противопожарной защиты, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, умение действовать в случаи возникновения чрезвычайных ситуаций до 25.08.2019г.
* Завершить все работы по подготовке ДДТ к новому учебному году в сроки, установленные графиком приемки до 25.08.2019г.

1. Утвердить состав комиссии по проверке готовности ДДТ к отопительному сезону. (приложение 3)
2. Организовать мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций до 25.08.2019г.
3. После приема ДДТ комиссией сдать «Акт готовности МБУДО ДДТ к новому 2019-2020 учебному году» в Управление образования в соответствии с утвержденной формой и быть готовыми к взаимодействию с муниципальной комиссией по проверке готовности учреждений образования к новому учебному году.
4. Методисту Багаеву Б.Ю. – разместить настоящий приказ на официальном сайте ДДТ.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБУДО ДДТ Волохова Л.Л.

*Приложение 1*

*к приказу от 21.06.2019г. № 49*

**ПЛАН**

основных мероприятий по подготовке МБУДО ДДТ к новому учебному году и отопительному периоду 2019-2020 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Примечание |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | | | |
|  | Издание приказа о подготовке МБУДО ДДТ к началу 2019-2020 учебному году | Елизарова М.В. | до 25.06.19 |  |  |
|  | Разработка плана мероприятий по подготовке ДДТ к началу 2019-2020 учебного года в разрезе работ. | Волохова Л.Л. | до 25.06.19 |  |  |
|  | Организация работ по выполнению плана мероприятий по подготовке ДДТ к началу учебного года. | Волохова Л.Л. | до 25.08.19 |  |  |
|  | Организация предварительного комплектования обучающихся на 2019-2020 учебный год | Волохова Л.Л. | до 25.08.19 |  |  |
|  | Подготовка актов-разрешения на проведение занятий в учебных кабинетах и актовом зале. | Алборова А.А. | до 25.08.19 |  |  |
| 1. **Мероприятия по улучшению материально-технической базы и оснащения** | | | | | |
|  | Проведение мониторинга оснащенности предметных кабинетов учебно-наглядными пособиями. | Алборова А.А. | до 25.08.19 |  |  |
|  | Оснащение учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями. | Педагоги | до 25.08.19 |  |  |
|  | Организация и проведение капитального ремонта | Алборова А.А. | до 25.08.19 |  |  |
|  | Организация и проведение текущего ремонта | Алборова А.А. | до 25.08.19 |  |  |
| 1. **Мероприятия пожарной безопасности** | | | | | |
|  | Выполнение плана первоочередных мероприятий по исполнению предписаний: огнезащитная обработка деревянных конструкций, проведение замеров сопротивления | Алборова А.А. | до 25.08.19 |  |  |
|  | Проведение занятий, инструктажей с обучающимися по противопожарной безопасности | Алборова А.А.  Педагоги | до 10.09.19 |  |  |
| 1. **Мероприятия по антитеррористической безопасности и профилактике экстремизма** | | | | | |
|  | Разработка плана профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в ДДТ | Алборова А.А. | 25.08.2019 |  |  |
|  | Обеспечение функционирования системы тревожной сигнализации. | Кочиева В.А. | 25.08.2019 |  |  |
|  | Составление графика проведения тренировок с участниками образовательного процесса в случае возникновения угрозы совершения террористического акта | Алборова А.А. | 25.08.2019 |  |  |
|  | Обеспечение контрольно-пропускного режима | Алборова А.А. | постоянно |  |  |
| 1. **Подготовка к отопительному сезону** | | | | | |
|  | Организовать выполнение комплекса планово-предупредительных ремонтных работ для обеспечения нормального функционирования отопительных систем, систем водопровода и канализации, газопроводов и сетей электроснабжения. | Алборова А.А. | 25.09.2019 |  |  |
|  | Обеспечить своевременный подбор, обучения и аттестацию ответственных лиц за пожарную безопасность, эксплуатацию газового, теплового, электрического оборудования и охрану труда. | Алборова А.А. | 01.09.2019 |  |  |
|  | Организовать измерения замера сопротивления и изоляции электропроводки и оборудования котельной и иметь соответствующие отчеты. | Кочиева В.А. | 25.09.2019 |  |  |
|  | Организовать проверку приборов учета тепловой энергии и газопотребления, холодной воды и иметь соответствующие акты готовности приборов. | Алборова А.А. | 15.09.2019 |  |  |
|  | Организовать промывку и опрессовку систем теплопотребления. | Алборова А.А. | 25.08.2019 |  |  |
|  | Организовать проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов с выдачей соответствующего акта. | Алборова А.А. | 15.09.2019 |  |  |
|  | Заключение договора обязательного страхования котельной и наличие страхового полиса. | Алборова А.А. | По окончании срока действия предыдущего договора |  |  |
|  | Заключение и наличие договоров на техобслуживание оборудования котельной и профобслуживание газовых сетей. | Кочиева В.А. | 15.09.2019 |  |  |
|  | Заключение и наличие договора на газоснабжение. | Кочиева В.А. | 01.10.2019 |  |  |
|  | Подбор и издание распорядительных актов о назначении операторов котельных, лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. | Алборова А.А. | 1-15.10.2019 |  |  |
| 1. **Контрольные мероприятия** | | | | | |
|  | Проведение ежедневного мониторинга готовности ДДТ к началу учебного года | Волохова Л.Л.  Алборова А.А. | июль-август |  |  |
|  | Оформление актов готовности ДДТ к началу учебного года | Алборова А.А. | до 25.08.19 |  |  |

*Приложение 2*

*к приказу от 21.06.2019г. № 49*

**Комиссия**

**по проведению обследования кабинетов и территории ДДТ перед началом 2019-2020 учебного года**

***Председатель комиссии:***

Волохова Л.Л. – директор;

***Члены комиссии:***

Алборова А.А. – зам.директора по АХЧ;

Кабулова Р.Г. – методист;

Кочиева В.А. – гл.бухгалтер

*Приложение 3*

*к приказу от 21.06.2019г. № 49*

**Комиссия**

**по проверке готовности ДДТ к отопительному сезону**

**2019-2020 учебного года**

***Председатель комиссии:***

Волохова Л.Л. – директор;

***Члены комиссии:***

Алборова А.А. – зам.директора по АХЧ;

Кабулова Р.Г. – методист;

Кочиева В.А. – гл. бухгалтер